**NOTA STAMPA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN GIUSTINO**

|  |  |
| --- | --- |
| LAVORI DI:  STRUTTURA COMUNALE DI RIFERIMENTO | **Riqualificazione architettonica di Piazza San Giustino** –Programma di Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie - CUP: E78F180000100001 CIG: 81437925C1  **Assessorato ai Lavori Pubblici: Titolare della delega Stefano Rispoli**  **Dirigente V settore: arch. Carlo Di Gregorio** |
| IMPRESA ESECUTRICE: | COSTRUZIONI GIULISA S.R.L. di Afragola (NA) |
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI | n° 769 del 18.08.2020 |
| CONTRATTO | n. rep. 1413 del 28.09.2020 |
| IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO | **856.512,61** € |
| IMPORTO CONTRATTUALE AGGIORNATO CON PERIZIA DI VARIANTE N. 2 (Det. Dir. n. 13 del 20.01.2022) | **984.306,10** € |

|  |  |
| --- | --- |
| COMMITTENTE DELL’OPERA | **Amministrazione Comunale di CHIETI** |
| FINANZIAMENTO DELL’OPERA | **1.572.945,00 € - Ambito di Intervento A2 del Progetto RIQUALIFIC@TEATE** finanziato con “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie , delle città metropolitane e dei Comuni Capoluoghi di Provincia – D.P.C.M. 20.05.2016. *Convenzione Comune di Chieti e Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.12.2017 per complessivi € 11.172.890,00;* |
| PROGETTO DI FATTIBILITA’ | 1° Fase. Approvato con Det. G. C. n. 556 del 14.04.2018;  2° Fase. Approvato con Det. Dir. V° Settore n. 814 del 06.09.2018; |
| PROGETTO DEFINITIVO | Approvato con Det. Dir. V° Settore n. 815 del 06.09.2018; |
| PROGETTO ESECUTIVO | Approvato con Det. Dir. V° Settore n. 1158 del 06.11.2018; |
| PROGETTO DI VARIANTE 1 | Approvato con Det. Dir. V° Settore n. 335 del 29.04.2021; |
| PROGETTO DI VARIANTE 2 | Approvato con Det. Dir. V° Settore n. 13 del 20.01.2022; |
| PROGETTO DI VARIANTE 3-Assestamento | Approvato con Det. Dir. V° Settore n. 442 del 24.05.2023; |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | **Ing. Luca FRANCESCHINI**  C/o V Settore Lavori Pubblici – Comune di Chieti |
| PROGETTISTA PROGETTO ESECUTIVO | **Arch. Ivonne ELIA**  C/o V Settore Lavori Pubblici – Comune di Chieti |
| PROGETTISTA PROGETTI DI VARIANTE |  |
| COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | **Ing. Paolo INTORBIDA**  C/o V Settore Lavori Pubblici – Comune di Chieti |
| DIRETTORE DEI LAVORI | **Arch. Lucia MORRETTI**  C/o Vi Settore Urbanistica – Comune di Chieti |
| DIRETTORE OPERATIVO ED ISPETTORE DI CANTIERE | **Arch. Maria CICCHITTI**  METRASTUDIO - Chieti |
| DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | **Arch. Gianfranco SCATIGNA**  STUDIO OPERA ARCHITETTI ASSOCIATI - Chieti |
| INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE E IN CORSO D’OPERA, RILIEVO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEI RESTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI | Archeologo **Paola RICCITELLI**  Archeologo **Maria DI IORIO**  Archeologo **Lorenzo Serafino FERRERI**  Architetto **Paolo FRATICELLI**  Geom. **Giuseppe VALENTINI**  ARCHE’ STUDIO **di Claudio GIAMPAOLO**  Restauratrice D.ssa **Giulia TOPPAN** |
| AFFIDAMENTO DEI LAVORI | Det. Dir. V° Settore n. 769 del 18.08.2020 |
| APPALTATORE DEI LAVORI | **COSTRUZIONI GIULISA S.R.L.** con sede in Via Pietro Casilli n. 29, 80021 Afragola (NA) – P.Iva 03041451216 |
| DIRETTORE DI CANTIERE | **Domenico MINICHINI –** Afragola (NA) |
| CAPO-CANTIERE | **Geom. Pietro CIMMINO –** Afragola (NA) |
| IMPORTO GENERALE INTERVENTO | **1.572.945,00 €** |
| IMPORTO LORDO LAVORI ORIGINARIO | **1.142.660,00 €** |
| IMPORTO NETTO CONT.LE ORIGINARIO | **856.512,61 €** |
| IMPORTO LORDO LAVORI | **1.314.000,00 €** (a seguito di Perizia di Variante n. 2) |
| IMPORTO NETTO CONTRATTUALE | **984.306,10 €** (a seguito di Perizia di Variante n. 2) |